РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Саянского района  Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 10»   05.      2017г..                     п.Орье                                 № 12-п

Об утверждении плана мероприятий ,

направленных на ликвидацию мест

несанкционированного размещения

отходов на территории Орьевского

сельсовета.

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния  территории Орьевского сельского поселения администрация Орьевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий на территории Орьевского сельсовета по ликвидации несанкционированного размещения отходов согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в местном печатном издании « Информационный листок» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Саянского района www.adm-sayany.ru

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и относится к правоотношениям возникшим с 22 апреля 2017 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                          С.В. Базитов.

Приложение к Постановлению администрации

Орьевского сельсовета от 10.05.2017г. № 12.

План мероприятий направленных на ликвидацию мест  несанкционированного размещения отходов на территории Орьевского сельсовета .

| Мероприятия | Сроки и объемы | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Провести мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в сельском поселении | с 22.04.2017г. по 22.06.2017г. на площади 1.5 га в объеме 10 т. | Администрация Орьевского сельсовета |
| 2. Установить дополнительное число урн в местах массового отдыха жителей села. | 26.05.2017г. 2 шт. | Администрация Орьевского сельсовета |
| 3. Проведение разъяснительной работы с население установление аншлагов запрещающих свалку отходов | Постоянно с 22.04.2017г по 22.06.2017г. ( на протяжения всего периода двухмесячника) | Администрация Орьевского сельсовета |
| 4. Организовать работу по привлечению представителей общественных организаций и проведению акций по ликвидации мест захламления на территории Орьевского сельсовета | В период проведения акций. | Администрация Орьевского сельсовета |