АДМИНИСТРАЦИЯ

Саянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Агинское

24.04.2019                                                                                     №189-п

Об утверждении плана мероприятий подготовки

объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В связи  с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний  период 2019-2020 годов, руководствуясь статьями 62,81 Устава Муниципального образования Саянский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Организационно-правовому отделу администрации Саянского района разместить настоящее постановление  на официальном веб-сайте муниципального образования Саянский район www.adm-sayany.ru.

3.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы района по оперативному управлению (Захаров А.Г.).

4.  Настоящее  постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  района                                                                                     И.В. Данилин

Приложение  к постановлению

администрации Саянского района

от 24.04.2019 №189-п

План  мероприятий

подготовки  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства

к работе в осенне–зимний период 2019-2020 годов  в Саянском районе

| № п/п | Наименоваие Предприятия, объекта | Содержание мероприятия | Стоимость выполнения работ тыс. руб | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоком» |
| 1 | Котельная с. Средняя Агинка | 1) Очистка котла от нагара и сажи S=30м2; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=96 м2; 3) Ревизия дымососа, замена колосников; 4)Замена дымовой трубы; 5) Ревизия насосного оборудования, запорной арматуры и эл. двигателей. | 3,0 15,0 25,0 70,0 25,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Кулижниково | 1) Очистка котла от нагара и сажи S=60м2; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 3) Ремонт циклонов; 4) Ревизия задвижек; 5) Техническое обслуживание насосного оборудования; 6) Техническое обслуживание дымососа и эл. двигателя | 5,0 15,0 2,0 2,0 15,0 25,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Большой Арбай | 1) Очистка котла от нагара и сажи S=88м2; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=110 м2; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Замена колосников; 5) Ревизия задвижек; 6) Капитальный ремонт котла; 7) Ревизия насосного оборудования и эл. двигателей. | 6,0 16,0 20,0 50,0 10,0 180,0 15,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Малиновка | 1) Очистка котла от нагара и сажи S=40м2; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=150 м2; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Ремонт насоса; 5) Техническое обслуживание запорной арматуры и эл. двигателя. | 4,0 22,0 20,0 11,0 10,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Вознесенка | 1) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 2) Вывоз породы и шлака; 3) Замена котла №2; 4) Ревизия насосного оборудования и эл. двигателей; 5) Ревизия дымососа. | 4,0 15,0 380,0 10,0 10,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная п. Орье | 1) Очистка котла от нагара и сажи S=30м2; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Замена колосников; 5) Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования и эл. двигателя. | 3,0 15,0 17,0 40,0 10,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная п. Тугач | 1) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 2) Вывоз породы и шлака; 3) Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования и эл. двигателя. | 15,0 27,0 10,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Гладково | 1) Очистка котла от нагара и сажи S=60м2; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Замена колосников; 5) Капитальный ремонт котла; 6) Замена запорной арматуры; 7) Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования и эл. двигателя. | 5,0 15,0 27,0 14,0 180,0 10,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Нагорное | 1) Очистка котла от нагара и сажи S=80м2; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Ревизия задвижек; 5) Ревизия насосного оборудования и эл. двигателя. | 6,0 16,0 17,0 10,0 10,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Межово | 1) Очистка котла от нагара и сажи S=60м2; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Замена дымососа; 5) Ревизия насосного оборудования и эл. двигателя. | 5,0 15,0 27,0 26,0 10,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Подоляк Т.Т. |
| ООО «Агрокомплект» |
| 2 | Котельная КрайДЭО | 1) Замена котлов 2 шт.; 2) Монтаж щита управления – 2шт; 3) Монтаж вентилей фланцевых Ду 50- 8 шт.; 4) Монтаж вентилей фланцевых Ду 32- 4 шт.; 5) Монтаж прожекторов 3 шт.; 6) Монтаж автоматов 63 А-1 шт., 25 А – 3 шт., 16 А-2 шт.; 7) Побелка, покраска помещений котельной; 8) Изготовление металлического ограждения 1,5*18 м.; 9) Устройство зольной ямы 100 м/3; 10) Монтаж колодцев ЖБИ – 5 шт.; 11) Установка люков (песчано-пластиковых) – 5 шт.; 12) Установка крышек ЖБИ – 5 шт. | 2 100,00 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Поддубняк В.К. |
|  | Котельная Тинская | 1) Очистка от нагара и сажи боровов и дымоходов; 2) Замена насоса КМ 65-50-160; 3) Побелка, покраска помещений котельной; 4) Промывка котлов раствором соляной кислоты; 5) вывоз золы и шлака. | 190,00 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Поддубняк В.К. |
| МУП УК ЖКХ «Агинское» |
| 3 | БМК (блочно-модульная котельная) | Котел№1 1) Замена обмуровки котла; 2) замена золоприемника; 3) ревизия электрооборудования с частичной заменой; 4) замена рессор, тяг, пальцев; 5) замена запорной арматуры; 6) замена РВД; 7) ревизия редукторов шнека подачи угля с заменой масла, подшипников; 8) замена манометров; 9) ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 10) прочистка газоходов котла, циклона. Котел №2 1) замена обмуровки котла; 2) замена золоприемника; 3) ревизия электрооборудования с частичной заменой; 4) замена рессор, тяг, пальцев; 5) замена запорной арматуры; 6) замена РВД; 7) ревизия редукторов шнека подачи угля с заменой масла, подшипников; 8) замена манометров; 9) ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 10) прочистка газоходов котла, циклона; 11) ремонт виброрешетки. Котел №3 1) Замена обмуровки котла; 2) замена золоприемника; 3) ревизия электрооборудования с частичной заменой; 4) замена рессор, тяг, пальцев; 5) замена запорной арматуры; 6) замена РВД; 7) ревизия редукторов шнека подачи угля с заменой масла, подшипников; 8) замена манометров; 9) ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 10) прочистка газоходов котла, циклона. Элеватор углеподачи Замена ковшей и цепи Золоудаление Замена ковшей и цепи Замена подводки первичного дутья Тепловые сети Ревизия запорной арматуры с частичной заменой. | 725,228 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Журавлев О.И. |
|  | Водоснабжение с. Агинское Устройство Ж/Б колодцев по ул.Советская, №92;№18 | Водозаборные сооружения. Замена запорной арматуры Ду-100мм-6шт; ду-80мм-4шт; ду-50мм-2шт; замена насоса ЭЦВ-6-16-110; водонапорная башня ул.Есенина (замена насоса ЭЦВ6-10-110); замена водонапорной башни ул.Энергетиков, 2а. | 74,00 41,00 1674,5 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Журавлев О.И. |
|  |  | Водопроводные сети. Водопроводная сеть в с.Агинское, ул.Зеленая от ВК№6 до ВК№10, 735 метров. Водопроводная сеть в с.Агинское, ул.Дорожников, Ду-32мм - 100 метров. Замена запорной арматуры задвижки: Ду-100 мм-5 шт.; Ду-80 мм-7 шт.; Ду-50 мм-8шт. Вентиль: Ду-50мм-10 шт.; Ду-40мм-8 шт.; Ду-32мм-18 шт.; Ду-25мм-25 шт.; Ду-20мм-45 шт.; Ду-15мм-60 шт. Ремонт Ж/Б кольца Ду-1500-6 шт.; крышка с люком – 2 шт. | 3 538,5 30,0 152,00 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Журавлев О.И. |
|  |  | Водоразборные колонки: Установка колонки L -4м -3 шт. | 18,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Журавлев О.И. |
|  | Водоотведение | 1) Промывка коллекторных колодцев по ул.40 лет Победы; 2) Промывка коллекторных колодцев, ремонт колодцев (кирпичная кладка) по ул. Лесная; 3) Прочистка и промывка коллекторных колодцев; 4) Ремонт крышек колодцев; 5) Ревизия задвижек Д-100 мм. (КНС Южная); 6) Замена рукавов всасывающих д-125,100,76, реконструкция станции перекачки, ограждение территории, замена насоса (КНС Школы); 7) Чистка колодцев, ремонт крышек колодцев (МКР Ветеран). | 3,0 22,828 3,5 5,25 2,445 28,00 41,00 25,00 |  |  |
| ООО «Саянтеплоресурс» |
| 4 | Котельная «Школа №1 | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Ремонт обмуровки котлов; 3) Побелка, окраска помещения котельной; 4) Ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 5) Замена клапанов обратных – 4 шт.; 6) Ревизия запорной арматуры, с частичной заменой; 7) Замена участка тепловых сетей от ТК23- жд ул.Красноармейская, 110б и от ТК10 до спортивного зала Школы №1; 8) Замена дымовой трубы. | 1 080,549 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Мельников В.Г. |
|  | Котельная «ЦРБ большая» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Ремонт обмуровки котлов; 3) Побелка, окраска помещения котельной; 4) Ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 5) Ревизия запорной арматуры, с частичной заменой. | 115,62 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Мельников В.Г. |
|  | Котельная «пос. Ветеран» | 1) Замена водогрейного котла; 2) Побелка, покраска помещения котельной; 3) Ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 4) Ревизия запорной арматуры, с частичной заменой. | 705,09 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Мельников В.Г. |
|  | Котельная «МПМК» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Ремонт обмуровки котлов; 3) Побелка, покраска помещения котельной; 4) Ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 5) Ревизия запорной арматуры, с частичной заменой; 6) Замена дымовой трубы. | 637,23 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Мельников В.Г. |
|  | Котельная «с. Унер» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка дымоходов; 2) Побелка, покраска помещения котельной; 3) Ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 4) Ревизия запорной арматуры, с частичной заменой. | 78,37 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Мельников В.Г. |
| ООО «Агинское масло» |
| 5 | Котельная ООО «Агинское масло» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Побелка, покраска помещения котельной; 3) Очистка золонакопителя; 4) Утепление водонапорной башни. | 50,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Пимашков Н.О. |
| 6 | Котельная КГБУ СО «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Саянский» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Побелка, покраска помещения котельной; 3) Вывоз породы и шлака. | 20,0 10,0 15,0 | июнь – август 2019, не позднее 31.08.2019 | Конькова С.Н. |

Всего по району:                                          12 901,110 тыс. руб.

В том числе средства предприятий:             7 308,110 тыс. руб.

В том числе:

МУП УК ЖКХ «Агинское»                                1 171,251 тыс.руб.

МУП «Теплоком»                                               1 135,000 тыс.руб.

ООО «Агрокомплект»                                        2 290,000 тыс.руб.

ООО «Саянтеплоресурс»                                   2 616,859 тыс. руб.

ООО «Агинское масло»                                           50,000 тыс. руб.

Котельная КГБУ СО «Специальный                         45,000 тыс. руб.

дом-интернат для граждан пожилого

возраста и инвалидов «Саянский»