**АДМИНИСТРАЦИЯ**

Саянского района

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Агинское

21.04.2017 № 204-п

Об утверждении плана мероприятий подготовки

объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В связи с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, руководствуясь статьями 62,81 Устава Муниципального образования Саянский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно Приложения к настоящему постановлению.

2. Организационно-правовому отделу администрации Саянского района разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте муниципального образования Саянский район [www.adm-sayany.ru](http://www.adm-sayany.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

 Глава района Д.В. Бабенко

 Приложение

 к постановлению администрации

 от 21.04.2017 №204

**План мероприятий**

**подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**к работе в осенне–зимний период**

**2017-2018 в Саянском районе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименоваиеПредприятия,объекта | Содержание мероприятия | Стоимостьвыполненияработтыс. руб | Сроквыполнения | Ответственныйисполнитель |
| **МУП «Теплоком»** |
| 1 | Котельнаяс. Ср. Агинка | Очистка котла от нагара и сажи S=30м2;побелка, окраска, помещенийкотельнойS=96 м2;вывоз породы и шлака.замена задвижек;ремонт котла. | 43,2 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 2 | Котельная с. Кулижниково | Очистка котла от нагара и сажи S=60м2;побелка, окраска, помещенийкотельной S=100 м2;вывоз породы и шлака;ремонт циклонов;ревизия задвижок. | 40,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 3 | Котельнаяс. Б-Арбай | Очистка котла от нагара и сажи S=88м2;побелка, Окраска, помещений котельной S=110 м2;вывоз породы и шлака;ремон вытяжного борова;ревизия задвижок. | 50,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 4 | Котельнаяс. Малиновка | Ремонт котла S=40м2;побелка, окраска, помещений котельной S=150 м2;вывоз породы и шлака;замена труб на входе к котельной;ремонт котла. | 87,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 5 | Котельная с. Вознесенка | Побелка, окраска, помещений котельной S=100 м2;вывоз породы и шлака;замена насоса. | 44,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 6 | Котельная п. Орье | Очистка котла от нагара и сажи S=30м2;побелка, Окраска, помещений котельной S=100 м2;вывоз породы и шлака;заливка полов цементом 20м2;ремонт котла. | 73,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 7 | Котельная п. Тугач | Побелка, окраска, помещений котельной S=100 м2;вывоз породы и шлака;ремонт ограды вокруг зольной ямы. | 61,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 8 | Котельная с. Гладково | Очистка котла от нагара и сажи S=60м2;побелка, окраска, помещений котельной S=100 м2;вывоз породы и шлака;замена колосников. | 61,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 9 | Котельная с. Нагорное | Очистка котла от нагара и сажи S=80м2;побелка, окраска, помещений котельной S=100 м2;вывоз породы и шлака;ревизия задвижек. | 45,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 10 | Котельнаяс. Межово | Очистка котла от нагара и сажи S=60м2;побелка, окраска, помещений котельной S=100 м2;вывоз породы и шлака;замена дымонасоса. | 73,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| **ООО «Агрокомплект»** |
| 11 | Котельная КрайДЭО | Очистка котла от нагара и сажи боровов и дымоходов;замена задвижек Ду 100-6 шт, Ду 80-2 шт, установка вентилей Ду 32-2шт.;побелка, покраска помещения;промывка котлов раствором соляной килоты;ревизия вентилей Ду 50-10, Ду 32-2 шт.  | 430,481 | До 31.08.2017 | Плесовских Д.А. |
| 12 | Котельная Тинская | Очистка от нагара и сажи боровов и дымоходов;ревизия вентилей Ду 50-4шт, Ду 32-2 шт., замена вентиля Ду 32-2 шт.;побелка, покраска помещения;замена задвижек Ду 80-2 шт;вывоз золы и шлака 40 м3. | 49,523 | До 31.08.2017 | Плесовских Д.А. |
| **МУП УК ЖКХ «Агинское»** |
| 13 | БМК (блочно-модульная котельная) | Котел№1-частичная замена обмуровки котла, замена золоприемника, замена экрана на топочной дверце, замена подшипников на эксцентрике виброрешотки, ревизия насосов с частичной заменой подшипников, ремонт циклонов, ремонт улитки дымососа, рестоврация шнека подачи угля, ревизия редукторов с заменой масла, сальников, ревизия дутья, ревизия рессор, пальцев на виброрешотке.Котел №2- частичная замена обмуровки котла, замена золоприемника, замена экрана на топочной дверце, замена подшипников на эксцентрике виброрешотки, ревизия насосов с частичной заменой подшипников, ремонт циклонов, ремонт улитки дымососа, рестоврация шнека подачи угля, ревизия редукторов с заменой масла, сальников, ревизия дутья, ревизия рессор, пальцев на виброрешотке.Котел №2- частичная замена обмуровки котла, замена золоприемника, замена экрана на топочной дверце, замена подшипников на эксцентрике виброрешотки, ревизия насосов с частичной заменой подшипников, ремонт циклонов, ремонт улитки дымососа, рестоврация шнека подачи угля, ревизия редукторов с заменой масла, сальников, ревизия дутья, ревизия рессор, пальцев на виброрешотке.Дробилка-реставрация шнека, ревизия редуктора, замена масла.Элеватор углеподачи-ремонт ковшей, частичная замена, ревизия редуктора, замена масла.Шлакоудаление- ревизия редуктора, замена масла, замена подшипников,частичная замена цепи,ремонт ковшей;Угольный склад-ремонт ворот-2 шт.Замена затворов запорной арматуры Ду-40-14 шт.,Ду-50-8 шт, Ду-150-20 шт, трехходовый кран-ду-15-20шт, кран шар. Ду15-10шт.Замена манометров Дн-0,5-мп-3у-54 шт, Тм-5 электр-12 шт, тмтб-3-12 шт.Клапан предохранительный – замена КПП 495/496-2шт.;Температурные датчики - замена ТМТ-15-2-10 шт., ТПТ-15-2 5ОП-10 шт. | 499,179 | До 31.08.2017 | Журавлев О.И. |
| 14 | Тепловые сети | Ремонт крышек на колодцах с заменой;ревизия запорной арматуры с частичной заменой. | 70,0 | До 31.08.2017 | Журавлев О.И.  |
| 15 | Водоснабжениес. Агинское | Водозаборные сооружения.Замена запорной арматуры Ду-100мм-10шт, ду-80мм-6шт; устройство колодца ду-1500мм;замена насоса ЭЦВ-6-16-11.Водопроводные сети.Замена по ул. Заводская (метеостанция) L-80м;Замена запорной арматуры:Ду-100м –10 шт.,Ду–80мм-6шт., Ду-50мм-6 шт.;Замена винтелей: Ду-50мм-15 шт., Ду-40мм-15 шт.,Ду 32мм-20 шт.,Ду-25мм-20 шт.. Ду-20мм-40 шт., Ду- 15мм-60 шт.Водозаборные колонки.Установка колонки –L-4 м-4 шт.Водозаборные башни.Замена насоса ЭЦВ-6-10-110 на ул. Есенина. | 365,0 | До 31.08.2017 | Журавлев О.И. |
| 16 | КНС ул. Южная, КНС Школы, Коллектор | Ул.40 лет Победы - промывка коллекторных колодцев;ул. Лесная - промывка коллекторных колодцев.Коллектор - промывка и прочистка коллекторных колодцев, ремонт крышек колодцев;КНС Южная - ревизия задвижек д 100 мм;КНС Школы – замена рукавов всасывающих д125,100,реконструкция станции перекачки, ограждение территории . | 47,77 | До 31.08.2017 | Журавлев О.И. |
| **ООО «Саянтеплоресурс»** |
| 17 | Котельная «Школа №1 | Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов;ремонт обмуровки котлов;побелка, окраска помещения котельной;Замена 3-х водогрейных котлов №3,4,5. | 2256,4 | До 31.08.2017. | Мельников В.Г. |
| 18 | Котельная «ЦРБ большая» | Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов;ремонт обмуровки котлов;побелка, окраска помещения котельной;замена участка тепловой сети ул. Красноармейская – жд. ул. Аэродромная 40м. | 656,2 | До 31.08.2017 | Мельников В.Г. |
| 19 | Котельная «пос. Ветеран» | Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов;побелка, окраска помещения котельной;утепление наружных тепловых сетей. | 50,2 | До 31.08.2017 | Мельников В.Г. |
| 20 | Котельная «МПМК» | Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов;побелка, окраска помещения котельной;замена участка наружных тепловых сетей (ул.Юности)от ТК без маркировки до ТК 56 -52м. | 738,1 | До 31.08.2017 | Мельников В.Г. |
| 21 | Котельная «с. Унер» | Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов;побелка, окраска помещения котельной;замена участка наружных тепловых сетей от ТК96 до ТК97 - 40м. | 731,1 | До 31.08.2017 | Мельников В.Г. |
| 22 | Очистные сооружения с.Агинское | Промывка напорных коллекторов ду 76 мм;очистка иловых ям;ремонт основания иловых ям;ревизия насосного оборудования;окраска помещений, трубопроводов. | 75,0 | До 31.08.2017 | Мельников В.Г. |
| **ООО «Агинское масло»** |
| 23 | Котельная ООО «Агинское масло» | Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов;ремонт обмуровки котлов;побелка, окраска помещения котельной;замена участка тепловых сетей в помещении котельной 22м. | 127,0 | До 31.08.2017 | Ериженко О.В. |

**Всего по району: 6673,2 тыс. руб.**

В том числе средства предприятий: **6598,2 тыс. руб.**

В том числе:

МУП УК ЖКХ «Агинское» 981,9 тыс.руб.

МУП «Теплоком» 577,2 тыс.руб.

ООО «Агрокомплект» 480,0 тыс.руб.

ООО «Саянтеплоресурс» 4507,00 тыс. руб.

ООО «Агинское масло» 127,0 тыс. руб.