Администрация Большеарбайского сельсовета

Саянского района Красноярского края

Постановление

29.03.2016г с. Большой Арбай № 14

« Об организации мер по пропуску

паводковых и ливневых вод»

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных пропуском паводковых и ливневых вод 2016 года, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики, материально технических ресурсов, и сельскохозяйственных животных. Руководствуясь ст. 8 Устава Большеарбайского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

* 1. Утвердить:

1.1.План мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально технических ресурсов и сельскохозяйственных животных в период прохождения ледохода и весенне летнего половодья на реках Большеарбайского сельсовета (Приложение № 1)

1.2.Состав комиссии по организации противопаводковых мероприятий на территории Большеарбайского сельсовета (Приложение № 2).

2. Проанализировать состояние дел в сельсовете в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обусловленных паводковыми явлениями прошлых лет, разработать и утвердить планы мероприятий по защите населения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Большеарбайского сельсовета Н.П.Кононов.

Приложение № 1

к постановлению главы

Большеарбайского сельсовета

от 29.03.2016г

План

Мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики в период прохождения ледохода и весенне-летнего половодья на реках Большеарбайского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовительные мероприятия | | | |
| 1 | Разработка планов мероприятий по защите населения на период пропуска снеговых талых вод, прохождения ледохода и весенне-летнего половодья 2016 года. | До 25 марта | Глава  сельсовета |
| 2 | Доведение до населения (каждой семьи информации о возможности и сроках подтопления населенного пункта, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества и сельхоз животных, порядка их эвакуации | До 28 марта а так же ежедневно после получения прогноза о сроках наводнения | Глава  сельсовета |
| 3 | Очистка территорий населенных пунктов и объектов производственного и социального назначения от снега при необходимости – устройство отводных канав для отвода снеговых талых вод | Март  Апрель | Глава сельсовета, руководители подразделений |
| 4 | Разработка перечня улиц, домов, попадающих в зону затопления, поименного списка проживающих в этих домах, а также планов их эвакуации и размещения в безопасных местах | До 28 марта | Глава сельсовета |
| 5 | Разработка потребности обеспечения населения в зонах наводнения и в местах размещения эвакуации продуктами питания предметами первой необходимости | До 28 марта | Глава сельсовета |
| 6 | Проверка систем громкоговорящей связи в целях своевременного доведения до населения информации о складывающейся паводковой обстановке, назначение ответственных за её передачу | До 28 марта | Глава сельсовета |
| 7 | Подготовка и доведение до населения проживающего в зонах затопления, памятки населению о действиях при наводнении | До 01 апреля | Глава  сельсовета |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства, при администрации сельсовета | При угрозе  затопления | Глава  сельсовета |

Приложение № 2

к постановлению главы

Большеарбайского сельсовета

от 29.03.2016г

Состав

Комиссии по организации противопаводковых мероприятий на территории Большеарбайского сельсовета в 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| Кононов Н.П. | Глава сельсовета, председатель комиссии |
| Шилов А.И. | Депутат сельсовета, заместитель председателя комиссии |
| Новикова Г.Г. | Фельдшер Большеарбайского ФАП |
| Зауэр В.В. | Участковый УО МО Ирбейский (по согласованию) |