**АДМИНИСТРАЦИЯ ТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**САЯНСКИЙ РАЙОН**

Наименование проекта на конкурс:

«Жители – за чистоту и благоустройство»

**« ОБУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩА д. ЧАРГА»**

Размер запрашиваемой субсидии:

**257 092 (двести пятьдесят семь тысяч девяноста два) рубля**

Размер средств, необходимый на реализацию проекта:

**279 892,83( двести семьдесят девять тысяч восемьсот девяноста два ,83 )рубля**

Срок реализации проекта:

Начало 1 июля 2020г., окончание1 октября 2020 года.

д. Тинская

2020г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | В Министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края |

**ЗАЯВКА**

на участие в конкурсе: «Жители – за чистоту и благоустройство»

Муниципальное образование **Администрация Тинского сельсовета**

**Саянский район Красноярский край**

направляет для участия в конкурсе проект

**«Обустройство кладбища д. Чарга»**

Размер запрашиваемой субсидии:

**257 092 (двести пятьдесят семь тысяч девяноста два)**  рубля.

Размер средств, необходимых на реализацию проекта по благоустройству:

 **279 892,83 (двести семьдесят девять тысяч восемьсот девяноста два, 83 )**  рубля.

Наличие этапов при реализации проекта по благоустройству **нет**

(руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Стоимость первого этапа | Сумма |
| Размер средств субсидии на реализацию проекта по благоустройству | **250000,00** |
| Размер средств местного бюджета на софинансирование | **9 892,83** |
| Размер средств внебюджетных источников | **20 000,00** |
| Итого первый этап | **279 892,83** |

Срок реализации проекта по благоустройству с  **01.07.2020г. по 01.10.2020г.**

Проект предусматривает устройство деревянного забора, калитки и ворот кладбища д. Чарга, с целью сохранения захоронений, как объектов истории Саянского района, которые необходимо сберечь в память о своих предках, о погибших участниках ВОВ, о своих родных.

 Приложение: проект по благоустройству на 3 листах.

Глава Тинского сельсовета А. В. Бридов

**«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2020г.

**1. Описание проекта « Обустройство кладбища д. Чарга »**

Обустройство кладбищ и постоянный уход за захоронениями наших предков – это ответственная работа, а ее решение – благородное дело как для власти, так и для всех граждан.

Местом поклонения памяти ушедших от нас родных и близких является кладбище и оно постоянно должно отвечать этой функции, быть способным принять любое число посетителей. В деревни Чарга Тинского сельсовета существует общественное кладбище, которое действует с 1930 года. Администрацией сельсовета совместно с жителями д. Чарга организуется общественный субботник по наведению порядка на территории кладбища - очистка территории от дикорастущих кустарников, деревьев, уборка и вывоз мусора с территории, прилегающей к кладбищу. Ограждением занимались по мере возможности, наличия финансовых средств, непосредственно жителями д. Чарга. Территория кладбища загорожена штакетинами, которые по мере эксплуатации приходят в негодность. Для животных данное ограждение не препятствие, они являются относительно частыми «гостями» на территории кладбища, что приводит к очень серьезным неблагоприятным последствиям. Проблема для жителей д. Чарга и сельсовета серьезная, требует неотлагательного решения. Хотелось бы навести порядок территории сельсовета ни только в населенных пунктах, а так же территории кладбища.

**2. 2 Цель реализации проекта по благоустройству.**

*Проблема:*Ограждение по периметру кладбища сгнило полностью, требуется замена безотлагательно, создается дискомфорт при посещении граждан почтить память родных и близких.

*Цель:* Обустройство территории кладбища д. Чарга - улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего облика территории кладбища приведение в надлежащее состояние забора.

*Ожидаемые результаты от реализации проекта:*

Приведение в соответствие с «Правилами содержания мест   захоронения   на  территории Тинского сельсовета» территории кладбища д. Чарга. Соблюдение санитарно-гигиенических норм мест захоронения, улучшение эстетического вида мест захоронения.

**2.2.1** Количество граждан проживающих в муниципальном образовании (чел) – 254 человек.

**2.2.2** Социальные группы населения, на которые рассчитан проект.

Данный проект рассчитан на широкий круг граждан сельсовета, захватывает каждого не только жителя сельсовета.

**2.2.3** В рамках реализации проекта планируется привлечь:

*организации*: КФХ «Хиляс Александр Александрович» - безвозмездной помощи в предоставлении услуг по технике, по мере необходимости.

 Так же планируется привлечь из числа трудоспособного населения около 10 человек для проведения текущих работ. Из числа безработных планируется привлечь -3 человека.

2.2.4. Схемы (фотографии), отражающие территорию до и после реализации проекта.

2.2.5 Письма, направленные в администрацию Тинского сельсовета, выражающие поддержку проекта по благоустройству «Обустройство кладбища д. Чарга». Приложение: на листах в 1 экз.

2.2.7 Гарантийные письма организаций, средства которых планируется привлечь в качестве внебюджетных источников для реализации проекта. Приложение: на 1листе в 1 экз.

2.2.8 Копии документов:

Постановление администрации Тинского сельсовета 26.04.2019 № 10 «О проведении двухмесячника по благоустройству и озеленению территории Тинского сельсовета».

Глава Тинского сельсовета А.В. Бридов

3. Бюджет проекта по благоустройству: «Обустройство кладбища д. Чарга»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый этап | Наименование оборудования (материалов), которое предполагается приобрести в рамках реализациипроекта по благоустройству | сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Пиломатериал ( доски, штакетник) | 155 000,00 |
| 2. | Столбы | 31 000,00 |
| 3. | Гвозди | 10 000,00 |
| итого |  | 196 000,00 |
| Виды работ, которые предполагается выполнить в рамках реализации проекта по благоустройству | Размер средств, рублей |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м. | 39 082,83 |
| 2 | Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2м., длина 416 м.  | 34 000,00 |
| 3.  | Устройство ворот ( с установкой столбов ) решетчатых высотой до 1,2м., ( размер ворот 1,2х4м) | 10 810,00 |
| итого | x | 83 892,83 |
| всего |  | 279 892,83 |

Глава Тинского сельсовета А.В. Бридов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.