КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ САЯНСКИЙ РАЙОН

Администрация Большеильбинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020                             с.Большой Ильбин                                         № 5

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРАХ ПО ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ, ЛИВНЕВЫХ ВОД В 2020 ГОДУ

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Большеильбинского сельсовета, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и сельхозживотных в период весенне-летнего половодья 2020 года, на основании Устава Муниципального образования Большеильбинский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и сельхозживотных в период прохождения ледохода и  весенне – летнего половодья на реках  Большеильбинского сельсовета в 2020 году, согласно приложению № 1.

2. Назначить ответственных лиц за своевременное информирование в случае ухудшения паводковой обстановки и угрозы жизни и здоровью населения по телефону администрации района (отдел по ГО и ЧС тел. 21-5-58; вахта тел. 21-5-99; ОФПС-24 тел. 01, тел. 21-1-30), согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в «Ильбинском вестнике» Большеильбинского сельсовета, подлежит размещению на официальном портале администрации Саянского района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Большеильбинского сельсовета                                     В.В.Рябцев

Приложение №1

к постановлению администрации

Большеильбинского сельсовета

от 25.03.2020 № 5

П Л А Н

мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов сельхозживотных в период

весенне – летнего половодья на территории Большеильбинского сельсовета

в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довести до населения информацию о возможности и сроках подтопления (наводнения) населенных пунктов, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества и сельхозживотных, порядка и места эвакуации | до 1 апреля, а также ежедневно после получения прогноза о сроках подтопления | В.В.Рябцев - глава сельсовета |
| 2 | Подготовить и довести до населения, проживающего в зонах подтопления (наводнения), «Памятки населению о действиях при наводнении» | до 1 апреля 2020 г. | В.В.Рябцев - глава сельсовета |
| 3 | Организовать сбор оперативных данных о складывающейся обстановке: о начале вскрытия рек, сроках паводка и ожидаемом уровне воды, которые доводить до руководителей территорий, предприятий сельсовета | с 1 апреля 2020 г. | В.В.Рябцев - глава сельсовета |
| 4 | Организовать обучение населения приемам оказания первой само- и взаимопомощи при поражениях и травмах от воздействия опасных факторов, которые могут возникнуть при наводнении, способам проведения обеззараживания приусадебных участков и жилых помещений, основным санитарно-гигиеническим требованиям, обращая внимание на вопросы здоровья и безопасности детей | до 1 апреля 2020 г. | В.В.Рябцев - глава сельсовета совместно с медработниками |
| 5 | Провести профилактические мероприятия по предотвращению острозаразных заболеваний животных при их перемещении из зон затопления, скученного содержания под открытым небом в местах их эвакуации, а также не допустить подтопления скотомогильников и мест захоронения животных | до 1 апреля 2020 г. | В.В.Рябцев - глава сельсовета совместно с ветработниками |
| 6 | Проверить состояние кюветов, водоотводных каналов в с.Большой Ильбин и д.Петропавловка, произвести их чистку от снега и мусора в местах возможного подтопления по мере необходимости. | до 27.03.2020 г | В.В.Рябцев - глава сельсовета А.М.Подоляк – депутат сельсовета |
| 7 | В целях безаварийного пропуска паводковых вод через водоотводные трубы произвести их своевременную очистку от снега и льда. | до 27.03.2020 г. | В.В.Рябцев - глава сельсовета А.М.Подоляк – депутат сельсовета |
| 8 | В период весеннего ледохода на реке Ильбинчик и Ильбинского пруда, постоянно контролировать уровень паводковых вод. | В период весеннего паводка | В.В.Рябцев - глава сельсовета А.М.Подоляк – депутат сельсовета |
| 9 | Разработать план: - с перечнем улиц и домов, попадающих в зону подтопления, поименного списка жителей, проживающих в этих домах, а также планов их эвакуации и размещения в безопасные места по мере необходимости. | До 15 апреля 2020 г. | В.В.Рябцев - глава сельсовета |
| 10 | Контролировать эксплуатацию автомобильных дорог на территории Большеильбинского сельсовета, в период весеннего паводка и распутицы на дорогах. | март-июнь 2020 г. | В.В.Рябцев - глава сельсовета |
| 11 | Провести работы по пилению льда в руслах рек, вывозке снега, льда с участков в населенных пунктах, где возможно подтопление жилых домов по мере необходимости. | В период подготовки к весеннему паводку и в период паводка | В.В.Рябцев - глава сельсовета |

Приложение №2

к постановлению администрации

Большеильбинского сельсовета

от 25.03.2020 № 5

С П И С О К

лиц, ответственных за подачу информации в ГО и ЧС Саянского района

по Большеильбинскому сельсовету

в период весенне-летнего паводка 2020 года

- Рябцев Владимир Витальевич - глава Большеильбинского сельсовета

- Перетрухина Валентина Николаевна - зам. председателя сельского Совета Депутатов

3. Подоляк Александр Михайлович – депутат Большеильбинского

сельсовета

При ухудшении паводковой обстановки и угрозы жизни и здоровью населения, сообщать по телефонам:

22-3-07 - администрация Большеильбинского сельсовета

21-5-58 - отдел по ГО и ЧС администрации района

21-8-40 - МКУ ЕДДС Саянского района

21-5-99 - вахта администрации района

21-1-30 и 01 - ОФПС-24