АДМИНИСТРАЦИЯ

СРЕДНЕАГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Средняя Агинка

**23.03.2021** №­­­­­­­­­­­ **06**

Об организационных мерах по пропуску поводковых, ливневых вод на территории Среднеагинского сельсовета в 2021 году.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных пропуском паводковых и ливневых вод в 2021 году, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и сельхозживотных в период весенне-летнего половодья 2021 года, принимая во внимание решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации Саянского района от 12.03.2021 № 4-1, руководствуясь Уставом Среднеагинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ**:**

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и сельхозживотных в период прохождения паводковых, ливневых вод, ледохода и весенне – летнего половодья на территории Среднеагинского сельсовета в 2021 году согласно приложения № 1.

2. Назначить ответственных лиц за своевременное информирование, в случае ухудшения паводковой обстановки и угрозы жизни и здоровью населения, в МКУ «ЕДДС Саянского района» согласно приложения № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Среднеагинские вести» и размещению на странице Среднеагинского сельсовета на официальном веб-сайте Саянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - [www.adm-sayany.ru](http://www.adm-sayany.ru)

Глава администрации

Среднеагинского сельсовета Р. Ф. Наузников

Приложение №1

к постановлению администрации Среднеагинского сельсовета

от 23.03.2021 № 06

**П Л А Н**

**мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и сельхозживотных в период прохождения паводковых, ливневых вод, ледохода и весенне – летнего половодья территории Среднеагинского сельсовета в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки  исполнения | ответственные |
| 1 | Довести до населения информацию о возможности и сроках подтопления (наводнения) населенных пунктов, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества и сельхозживотных, порядка и места эвакуации | до 25 марта, а также ежедневно после получения прогноза о сроках подтопления | Глава администрации  Р.Ф. Наузников |
| 2 | Подготовить и довести до населения, проживающего в зонах подтопления (наводнения), «Памятки населению о действиях при наводнении» | до 25 марта | Николаева С.П.- зам. главы сельсовета |
| 3 | Организовать сбор оперативных данных о складывающейся обстановке: о начале вскрытия рек, сроках паводка и ожидаемом уровне воды, которые доводить до руководителей территорий, предприятий сельсовета | с 24 марта | Глава администрации  Р.Ф. Наузников |
| 4 | Очистка территории населенных пунктов и объектов производственного и социального назначения от снега, при необходимости – устройство отводных траншей –канав для отвода снеговых талых вод | до 1 апреля | Глава администрации  Р.Ф. Наузников |
| 5 | Проверка состояния кюветов, водоотводных каналов, труб в населденных пунктах, их чистка от снега и мусора в местах возможного подтопления. | до 25 марта | Глава администрации  Р.Ф. Наузников |
| 10 | Разработка (составление) планов, расчетов, порядка, схем:  - перечня улиц и домов, попадающих в зону подтопления (наводнения), поименного списка жителей, проживающих в этих домах, а также планов их эвакуации и размещения в безопасные места | до 25 марта | Глава администрации  Р.Ф. Наузников |
| 11 | Контролировать эксплуатацию автомобильных дорог на территории Среднеагинского сельсовета, проходящих по гидротехническим сооружениям в период весеннего паводка и распутицы на дорогах. | март-июнь | Глава администрации  Р.Ф. Наузников |
| 12 | Проведение разъяснительной работы с населением о необходимости установки мобильного приложения «112 Красноярского края» | Постоянно | Николаева С.П.- зам. главы сельсовета |

Приложение № 2

к постановлению администрации Среднеагинского сельсовета

от 23.03.2021 № 06

**С П И С О К**

**лиц ответственных лиц за своевременное информирование, в случае ухудшения паводковой обстановки и угрозы жизни и здоровью населения, в МКУ «ЕДДС Саянского района»**

1. Наузников Руслан Федорович - глава Среднеагинского сельсовета
2. Тарханов Евгений Алексеевич - староста с. Средняя Агинка
3. Беляев Владимир Владимирвоич – староста д. Шудрово

При ухудшении паводковой обстановки и угрозы жизни и здоровью населения, сообщать по телефонам:

30-5-88 - администрация Среднеагинского сельсовета

21-8-40 - МКУ ЕДДС Саянского района