*ПрЕСС-РЕЛИЗ*



## Капитальный ремонт в эфире

## 

Разговор шел об исполнении плана 2023: так, в этом году предполагается сдать 312 объектов. Сегодня работы выполнены уже в 284 МКД, из них:

**78 МКД** Ремонт инженерных систем

**78 МКД** Ремонт крыш

**50 МКД** Ремонт системы электроснабжения

**36 МКД** Ремонт системы газоснабжения

**28 МКД** Ремонт лифтового оборудования

**8 МКД** Ремонт фасада

Кроме того, обсудили с собственниками вопросы, которые их волнуют: могут ли жильцы повлиять на определение порядка и сроков работ, как это сделать? Как изменить сроки капремонта и приблизить нужный ремонт? - подробнее можно посмотреть, пройдя по ссылке:

<https://vk.com/fondkr24?z=video-48690112_456262829%2F764618268c33c8db4a%2Fpl_post_-48690112_174047>