# ПрЕСС-РЕЛИЗ

# капитальный ремонт крыши

# многоквартирных домов

Постановлением Правительства Красноярского края от 02.04.2019 года    № 154-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края.

В краткосрочный план реализации региональной программы на 2024 год включены два объекта, расположенных на территории Саянского района (ремонт крыши):

- ул.Спортивная, д.7, с.Агинское, Саянский район, Красноярский край.

- ул.Спортивная, д.10, с.Агинское, Саянский район, Красноярский край.

По результатам проведения электронного аукциона на право заключения договора на оказания услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края (ремонт крыши), договор был заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Мастер», директор Пахлеванян Овик Шиханович

19 августа 2024 года был начат капитальный ремонт крыши первого объекта многоквартирного дома, расположенного по ул. Спортивная, д.10. В первых числах октября работы были завершены.

С 09 октября 2024 года подрядная организация приступила к капитальному ремонту крыши второго объекта, расположенного по адресу: ул. Спортивная, д. 7.

По состоянию на 23.10.2024 выполнение работ составляет 70%.