АДМИНИСТРАЦИЯ

Саянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Агинское

03.05.2018                                                                                             №320-п

Об утверждении плана мероприятий

подготовки жилищного фонда к эксплуатации

в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В связи  с подготовкой жилищного фонда к эксплуатации  в   осенне-зимний  период 2018-2019  годов,  в соответствии со статьями 62,81 Устава Муниципального образования Саянский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Организационно-правовому отделу администрации Саянского района разместить настоящее постановление  на официальном веб-сайте муниципального образования Саянский район www.adm-sayany.ru.

3.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

4.  Настоящее  постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  района                                                                                             И.В. Данилин

Приложение

к постановлению администрации

от  03.05.2018   № 320-п

План мероприятий

подготовки жилищного фонда

к эксплуатации в осенне – зимний период

2018 -2019 гг. в Саянском районе.

| № п/п | Наименования предприятия, объекта | Содержание мероприятия | Количество (шт.) | Стоимость выполнения работ (руб.) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МУП УК ЖКХ «Агинское» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Агинское ул. Советская, №163 | Ревизия крана д 32 | 2 | 150 | 31.08.2018 | Лебедев В.П. |
|  |  | Ревизия крана д 15 | 20 | 1460 |  |  |
|  |  | Установка крана д 25 | 4 | 2640 |  |  |
|  |  | Замена крана д 20 | 5 | 920 |  |  |
|  |  | Промывка и опресовка системы отопления |  | 1514 |  |  |
|  |  | Ревизия задвижек | 3 | 1848 |  |  |
|  |  | Ревизия задвижек | 6 | 6945 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 15477 |  |  |
| 1.2. | с. Агинское ул. Советская, №165 | Ревизия крана д 32 | 5 | 375 | 31.08.2018 | Лебедев В.П. |
|  |  | Ревизия крана д 20 | 20 | 3680 |  |  |
|  |  | Ревизия кранов д 15 | 10 | 730 |  |  |
|  |  | Ревизия задвижек | 2 | 2315 |  |  |
|  |  | Замена крана д 25 | 2 | 458 |  |  |
|  |  | Замена крана д 20 | 3 | 552 |  |  |
|  |  | Промывка и опресовка системы отопления |  | 1514 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 9624 |  |  |
| 1.3. | с. Агинское ул. Советская, №167 | Ревизия крана д 32 | 6 | 2250 | 31.08.2018 | Лебедев В.П. |
|  |  | Ревизия крана д 50 | 4 | 1756 |  |  |
|  |  | Ревизия крана д. 15 | 20 | 3504 |  |  |
|  |  | Замена крана д 20 | 4 | 736 |  |  |
|  |  | Замена крана д 15 | 4 | 3480 |  |  |
|  |  | Промывка и опресовка системы отопления |  | 1514 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 13240 |  |  |
| 1.4. | с. Агинское ул. Советская, №158 | Ревизия крана д 20 | 25 | 2475 | 31.08.2018 | Лебедев В.П. |
|  |  | Ревизия крана д 25 | 10 | 1145 |  |  |
|  |  | Ревизия задвижек | 2 | 2600 |  |  |
|  |  | Замена крана д 32 | 2 | 1080 |  |  |
|  |  | Замена крана д 15 | 5 | 4350 |  |  |
|  |  | Промывка и опресовка системы отопления |  | 1514 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 13164 |  |  |
| 1.5. | с. Агинское ул. Советская №154 | Замена задвижек д 50 | 2 | 3480 | 31.08.2018 | Лебедев В.П. |
|  |  | Промывка и опресовка системы отопления |  | 1514 |  |  |
|  |  | Ревизия крана д 15 | 6 | 1051,2 |  |  |
|  |  | Ревизия крана д 50 | 3 | 1317 |  |  |
|  |  | Замена крана д 20 | 1 | 215 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 7577,2 |  |  |
| 1.6. | с. Агинское ул. Советская, №152 | Ревизия задвижек | 3 | 3900 | 31.08.2018 | Лебедев В.П. |
|  |  | Ревизия крана д20 | 6 | 846 |  |  |
|  |  | Установка крана д 40 | 1 | 660 |  |  |
|  |  | Ревизия крана д 32 | 5 | 925 |  |  |
|  |  | Установка крана д 40 | 1 | 660 |  |  |
|  |  | Замена крана д 15 | 5 | 925 |  |  |
|  |  | Промывка и опресовка системы отопления |  | 1514 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 8770 |  |  |
| 1.7. | с. Агинское ул. Советская, №171 | Замена крана д 20 | 2 | 634 | 31.08.2018 | Лебедев В.П. |
|  |  | Замена крана д 32 | 2 | 1080 |  |  |
|  |  | Ревизия крана д 15 | 10 | 690 |  |  |
|  |  | Замена крана д 15 | 1 | 315 |  |  |
|  |  | Замена крана д 25 | 5 | 1200 |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 10 | 1100 |  |  |
|  |  | Промывка и опресовка системы отопления |  | 1514 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 6533 |  |  |
| 1.8. | с. Агинское ул. Советская, №245 | Врезка задвижек | 2 | 1800 | 31.08.218 | Лебедев В.П. |
|  |  | Ревизия крана д 15 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1700 |  |  |
|  |  | Замена крана д 25 | 3 | 720 |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 10 | 1100 |  |  |
|  |  | Промывка и опресовка системы отопления |  | 1514 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 6834 |  |  |
| 1.9. | с. Агинское ул. Советская, №210 | Замена крана д 32 | 1 | 540 | 31.08.2018 | Лебедев В.П. |
|  |  | Замена крана д 25 | 3 | 720 |  |  |
|  |  | Ревизия крана 15 | 10 | 690 |  |  |
|  |  | Замена вентилей д 20 | 5 | 1585 |  |  |
|  |  | Промывка и опресовка системы отопления |  | 1514 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 5049 |  |  |
| 1.10. | с. Агинское ул. Советская, №204 | Промывка и опресовка системы отопления |  | 1514 | 31.08.2018 | Лебедев В.П. |
|  |  | Замена вентилей д 15 | 2 | 630 |  |  |
|  |  | Замена крана д 20 | 2 | 430 |  |  |
|  |  | Ревизия вентилей д 15 | 5 | 850 |  |  |
|  |  | Ревизия вентилей д 25 | 5 | 563 |  |  |
|  |  | Ревизия вентилей д 20 | 10 | 950 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 4937 |  |  |
| 1.11. | с. Агинское ул. Энергетиков №2 | Замена задвижек д 80 | 2 | 2300 | 31.08.2018 | Лебедев В.П. |
|  |  | Промывка и опресовка системы отопления |  | 1514 |  |  |
|  |  | Замена вентилей д 25 | 5 | 1200 |  |  |
|  |  | Ревизия вентелей д 15 | 10 | 690 |  |  |
|  |  | Замена вентилей д 20 | 3 | 950 |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 10 | 1100 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 7754 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  | 98 959 |  |  |